INTEGRATED HR & PRODUCT SYSTEM

Đề xuất tích hợp AI

vào Module Attendance

Tài liệu trình bày ý tưởng · Kiến trúc · Roadmap triển khai

Ngày: 19/7/2026

Đối tượng: Product / Tech Lead / Stakeholder

# Mục lục

- Bối cảnh & hiện trạng module Attendance

- Tổng quan ý tưởng AI (3 Tier)

- Tier 1 — Ship nhanh, ROI cao

- Tier 2 — Giải quyết pain point lớn (chi tiết)

- Tier 3 — Nâng cao, chiến lược

- Kiến trúc kỹ thuật đề xuất

- Roadmap triển khai

- Khuyến nghị bắt đầu

# 1. Bối cảnh & hiện trạng

## 1.1 Module Attendance đã có gì?

Module Attendance trong hệ thống đã được xây dựng khá đầy đủ. Dưới đây là các tính năng chính đang hoạt động:

| Tính năng | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Check-in / Check-out GPS | Đã có | Geofence, Virtual Scanner |
| Lịch sử chấm công + CSV export | Đã có | Dashboard & Summary |
| Quản lý ca làm việc (WorkingShift) | Đã có | CRUD, grace period, GPS radius |
| Lịch nhân viên Full-time | Đã có | Template xoay tuần + cron auto-generate |
| Part-time Availability | Đã có | NV khai báo rảnh → Admin gán ca thủ công |
| Đơn từ (nghỉ / OT / WFH / đổi ca) | Đã có | Approval queue thống nhất |
| Ngày lễ | Đã có | National / Company |
| Liên kết Payroll | Đã có | Aggregate công thực tế |
| Real Shift (planned vs actual) | DB có, UI chưa | Redirect stub |
| AI / ML | Chưa có | Không có pipeline AI nào trong app |

## 1.2 Dữ liệu sẵn có để làm AI

Hệ thống đã lưu đủ dữ liệu để AI có ý nghĩa — không cần thu thập thêm từ đầu:

- AttendanceRecord — check-in/out, GPS, phút đi muộn / về sớm / OT

- EmployeeShift + Weekly Template — lịch kế hoạch theo ngày

- PartTimeWeeklyAvailability — khung giờ rảnh/bận của nhân viên part-time

- Application — đơn nghỉ, lý do text, trạng thái duyệt

- Payroll aggregates — công thực tế so với kế hoạch

## 1.3 Pain point rõ nhất từ code

- Admin gán ca Part-time thủ công, từng người từng ngày

- Duyệt đơn hàng loạt — không có tóm tắt / xếp ưu tiên

- Không có cảnh báo bất thường chấm công

- Real Shift chưa có UI — planned vs actual chưa khai thác

# 2. Tổng quan ý tưởng AI (3 Tier)

Các ý tưởng được xếp theo giá trị kinh doanh và độ khó triển khai. Nguyên tắc chung: AI đề xuất, con người quyết định — không auto-execute các hành động nhạy cảm (duyệt đơn, gán ca).

| Tier | Feature chính | Effort | Impact | LLM? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leave Assistant + Approval Summary + Anomaly | 2–4 tuần | Cao | Có (chính) |
| 2 | PT Shift Suggester + Weekly Schedule Copilot | 4–6 tuần | Rất cao | Phụ (explain) |
| 3 | Forecast + Real Shift AI + Payroll Explainer | 6–10 tuần | Chiến lược | Có |

💡 Nguyên tắc thiết kế

Rule engine / Optimizer trước, LLM sau. LLM chỉ parse text hoặc giải thích — không tự quyết định phân ca hay duyệt đơn. Mọi đề xuất đều qua human-in-the-loop.

# 3. Tier 1 — Ship nhanh, ROI cao

Các feature này dễ demo, dùng hàng ngày, effort thấp. Phù hợp làm bước đầu tiên để chứng minh giá trị AI.

## 3.1 AI Assistant nộp đơn (Leave / OT / WFH)

Nhân viên gõ ngôn ngữ tự nhiên, AI parse ra form chuẩn và kiểm tra ràng buộc.

"Tôi nghỉ chiều mai vì đi khám, còn 3 ngày phép"

→ Hệ thống tự điền:

- type = leave, leaveType = personal

- startDate / endDate

- reason

- Kiểm tra số ngày phép còn lại, trùng lịch ca, overlap đơn khác

Hook sẵn trong code:

- application.service.ts — validation hiện có

- submitApplicationSchema — Zod schema

- UI: chat panel trong CreateApplicationPage

Kỹ thuật: Structured output (JSON schema) — không cần RAG. Model trả JSON đúng format, validate bằng Zod.

## 3.2 Approval Triage cho HR

Queue duyệt đơn có thể rất dài. AI giúp HR xử lý nhanh hơn:

- Tóm tắt từng đơn thành 1–2 câu

- Gắn nhãn rủi ro: low / medium / high

- Gợi ý: Approve / Reject / Cần hỏi thêm

Ví dụ rule + LLM:

- Đơn nghỉ 1 ngày, còn phép, không trùng ca → low → gợi ý Approve

- OT 4 giờ liên tiếp 3 ngày → high → gợi ý xem xét kỹ

HR vẫn bấm Approve/Reject thủ công — AI chỉ hỗ trợ xếp hàng và tóm tắt.

## 3.3 Anomaly Detection chấm công

Phân tích AttendanceRecord + GPS để phát hiện bất thường:

- Check-in xa geofence nhưng vẫn pass

- Pattern lạ: luôn check-in sát deadline, check-out sớm

- Cùng GPS nhiều người khác thời điểm (có thể proxy)

→ Dashboard "Cảnh báo" cho HR. Không auto phạt — human-in-the-loop.

# 4. Tier 2 — Giải quyết pain point lớn

Tier 2 phức tạp hơn vì cần tối ưu hóa đa biến và phân tích dữ liệu lịch sử — không chỉ parse text. Đây là phần có ROI cao nhất nếu công ty có nhiều nhân viên part-time hoặc lịch full-time phức tạp.

💡 Trạng thái thực tế

Khác với Tier 1 cần build từ đầu, Tier 2 đã có lõi backend. PtShiftSuggestionService (greedy scoring), ScheduleInsightsService (analytics + template suggest + what-if simulator), và route /suggest đều đã tồn tại. Việc còn lại là hoàn thiện UI, thêm coverage config cho admin, và kết nối LLM explainer.

## 4.1 Smart Shift Assignment (Part-time) ⭐

Đây là fit tốt nhất với codebase hiện tại. Admin đang gán ca PT thủ công qua màn Part-time Availability.

### Luồng hiện tại (không AI)

- Nhân viên PT submit availability (khung giờ rảnh/bận)

- Admin mở drawer, nhập start/end từng ngày thủ công

- Gọi POST /part-time-availability/:id/assign-shifts → validate → lưu EmployeeShift qua replacePartTimeOverrides()

Hạn chế còn lại:

- Admin gán từng người một — không có view cả team trong một màn

- Không biết ai hay đi muộn, ai reliable khi chọn

- Coverage requiredCount mặc định là 1 — chưa có UI để admin config số người cần thiết mỗi ca/ngày

### Smart Shift Assignment làm gì?

Không auto-gán. Hệ thống đề xuất phân ca, admin review rồi confirm.

Input tuần W:

- PT employees × PartTimeWeeklyAvailability (slots rảnh — đã có trong DB)

- WorkingShift catalog (đã có — isActive filter)

- coverageRequirements[] — admin truyền vào hoặc fallback: 1 người/ca/ngày cho mọi active shift

- Historical signals từ AttendanceRecord 90 ngày — LOOKBACK_DAYS=90 (đã config trong PART_TIME_SHIFT_SUGGEST)

Output:

- Suggested assignments per employee per day (ISuggestPartTimeShiftsResult)

- Coverage score per day/shift

- unassignedGaps[] — ca không đủ người

- LLM explanation (optional, human-readable)

### Hai lớp xử lý — trạng thái implementation

Lớp 1: Constraint Solver — đã implement (PtShiftSuggestionService)

Hard constraints đã có trong code:

- shiftFitsAvailabilityDay() — ca phải nằm trong khung rảnh, không busy all day

- startTime < endTime — validate trong PartTimeAvailabilityService.assignShifts()

- replacePartTimeOverrides() — atomic delete+create, loại bỏ duplicate tự nhiên

- Chỉ assign khi status ∈ {submitted, approved} — assertSubmittedForAssign()

- Overnight shift bị block — shiftFitsAvailabilityDay() trả false nếu endTime < startTime

Scoring hiện tại (scorePartTimeReliability — 2 chiều):

| Chiều score | Trọng số thực tế | Nguồn data |
| --- | --- | --- |
| Attendance rate (check-in/check-out) | WEIGHT_ATTENDANCE_RATE = 70% | AttendanceRecord 90 ngày (queryRecords với employeeIds batch) |
| Late penalty (lateMinutes > 0) | WEIGHT_LATE_PENALTY = 30% | lateMinutes từ AttendanceRecord, capped tại LATE_PENALTY_CAP_MINUTES=60 |
| Tie-break: ít giờ tuần này hơn | assignedMinutesByEmployeeId | EmployeeShift.shift.endTime - startTime trong tuần |
| Employee chưa check-in lần nào | NEUTRAL_SCORE = 50 | Không penalty, không bonus |

Lưu ý: không có soft constraint 'cân bằng giờ' dạng weighted score — chỉ dùng làm tie-break sau khi score bằng nhau.

Cần thêm để hoàn thiện:

- UI cho admin config coverageRequirements (requiredCount mỗi ca/ngày) — hiện chỉ default = 1

- Coverage bar visualization trên màn admin roster — component part-time-suggestion-matrix.tsx đã có, cần wire thêm coverage data

- LLM explainer — chưa có, optional

Lớp 2: LLM Explainer (chưa implement — optional)

Sau khi solver chạy xong, LLM chỉ giải thích kết quả bằng ngôn ngữ tự nhiên:

"Gán Lan 8:00–12:00 T3 vì: rảnh 7:30–13:00, attendance rate 97%, score 82/100. Thiếu 1 người ca chiều T3 — không có PT nào rảnh (unassignedGap), cần admin quyết định."

LLM không thay đổi assignment — chỉ narrative. Solver trả kết quả trước, LLM đọc và giải thích sau.

### API đã có & còn thiếu

| API | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| POST /part-time-availability/suggest | ✅ Đã có | PtShiftSuggestionService.suggest(), route đã đăng ký |
| POST /part-time-availability/:id/assign-shifts | ✅ Đã có | PartTimeAvailabilityService.assignShifts(), không đổi |
| PUT coverageRequirements config | ❌ Chưa có | Admin cần màn để set requiredCount mỗi shift/ngày |

Body suggest hiện tại: { weekStart, coverageRequirements? }

Response: { suggestions: ISuggestPartTimeEmployeeSuggestion[], unassignedGaps[], weekStart }

### Edge cases

| Case | Xử lý hiện tại |
| --- | --- |
| Không ai rảnh ca cần | unassignedGaps[] trong response — đã có |
| 2 PT cùng score | Tie-break: ít giờ tuần này hơn — assignedMinutesByEmployeeId |
| Employee chưa từng check-in | NEUTRAL_SCORE = 50, không penalty — đã có |
| Overnight shift | Block intentionally — shiftFitsAvailabilityDay() trả false |
| Admin dùng suggestion rồi sửa | Log suggestionDecision='edited' qua auditService — đã có |
| Admin không dùng suggestion | Log suggestionDecision='manual' — đã có |

### Effort còn lại (backend core đã có)

| Task | Trạng thái | Thời gian ước tính |
| --- | --- | --- |
| PtShiftSuggestionService + scoring | ✅ Done | — |
| Route POST /suggest + controller | ✅ Done | — |
| Frontend Apply Suggestion button | ✅ Done | — |
| Coverage requirements config UI | ❌ Cần build | 3–4 ngày |
| Coverage bar visualization | ⚠️ Cần wire | 2–3 ngày |
| LLM explainer (optional) | ❌ Cần build | 2–3 ngày |
| Tổng còn lại |  | ~1–1.5 tuần |

## 4.2 Weekly Schedule Copilot (Full-time)

Áp dụng cho nhân viên full-time dùng workScheduleType='full_time' (canonical field — không nhầm với employeeType legacy). Admin hiện tạo template thủ công; backend insights đã có, frontend cần hoàn thiện.

### Ba chế độ — trạng thái implementation

Chế độ A: Analytics Dashboard — backend đã có (ScheduleInsightsService)

Route GET /schedule/insights trả về:

- lateRateByDay — tỷ lệ đi muộn GROUP BY dayOfWeek (threshold: LATE_RATE_THRESHOLD=0.1)

- absentRateByDay — tỷ lệ vắng GROUP BY dayOfWeek (threshold: ABSENT_RATE_THRESHOLD=0.08)

- hotspots — top 3 ngày/ca vấn đề nhất (HOTSPOT_LIMIT=3)

- lookbackDays config — 7–180 ngày, default 90

→ Cần build frontend chart/heatmap để hiển thị. Backend SQL aggregation đã có, zero LLM cost.

Chế độ B: Template Suggester — backend đã có (GET /schedule/suggest-templates)

Input: lookbackDays, workingShifts catalog, historical attendance patterns.

Output: tối đa CANDIDATE_LIMIT=2 template candidates + coverage score + gợi ý shift assignments cho từng ngày trong tuần.

Template A (score 88): T2-T6 ca 08:00-17:00, coverage ổn. Template B (score 73): T2-T6 + T7 sáng, OT giảm. — LLM explain trade-off (chưa implement).

Scoring: TEMPLATE_BASE_SCORE=88, LATE_RISK_PENALTY=25, ABSENCE_RISK_PENALTY=20, coverage range 40–99.

Chế độ C: What-if Simulator — backend đã có (POST /schedule/simulate-template)

Admin submit template config → simulate N tuần (MIN=1, MAX=8, default=4 tuần):

"Nếu đổi T5 sang ca chiều: coverage T5 +8%, late risk giảm dựa trên historical data."

Frontend form để submit template + hiển thị simulation result chưa có.

### Lưu ý kỹ thuật quan trọng — WorkScheduleType

Filter nhân viên FT phải dùng workScheduleType='full_time', không dùng employeeType='full_time'.

- workScheduleType — canonical field cho PT/FT branching trong toàn bộ schedule/attendance logic

- employeeType — legacy field, có thể khác workScheduleType, không dùng cho schedule decision

- isPartTimeWorkSchedule() util trong codebase đã dùng đúng workScheduleType

### Metrics từ data sẵn có

| Metric | Logic trong ScheduleInsightsService | Insight |
| --- | --- | --- |
| Late rate by day | lateMinutes > 0, GROUP BY dayOfWeek, AVG | Thứ 2 hay muộn |
| Absent rate by day | Có shift nhưng status=absent, GROUP BY dayOfWeek | Thứ 6 vắng nhiều |
| Hotspot days | Combine late + absent, top HOTSPOT_LIMIT | Ngày cần chú ý nhất |
| OT pattern | overtimeMinutes > 0 từ AttendanceRecord | Ca nào thường OT |
| Coverage gap (template sim) | EmployeeShift count per day vs required | T5 thiếu người |

### Effort còn lại (backend core đã có)

| Task | Trạng thái | Thời gian ước tính |
| --- | --- | --- |
| ScheduleInsightsService (insights, suggest, simulate) | ✅ Done | — |
| Routes /insights, /suggest-templates, /simulate-template | ✅ Done | — |
| Frontend insights dashboard (chart/heatmap) | ❌ Cần build | 1 tuần |
| Frontend template suggester UI | ❌ Cần build | 1 tuần |
| Frontend what-if simulator form | ❌ Cần build | 3–4 ngày |
| LLM explainer cho template trade-off | ❌ Cần build | 2–3 ngày |
| Tổng còn lại |  | ~2–3 tuần |

## 4.3 So sánh 2 feature Tier 2

| Tiêu chí | PT Shift Suggester | Weekly Schedule Copilot |
| --- | --- | --- |
| Đối tượng | workScheduleType=part_time | workScheduleType=full_time |
| Time horizon | 1 tuần | 2–4 tuần cycle |
| Granularity | Từng người, từng ngày | Pattern chung cho nhóm |
| Backend core | ✅ PtShiftSuggestionService đã có | ✅ ScheduleInsightsService đã có |
| Routes đã có | POST /suggest, POST /:id/assign-shifts | GET /insights, /suggest-templates, POST /simulate-template |
| Frontend còn thiếu | Coverage config UI, coverage bar | Toàn bộ dashboard/form |
| LLM role | Explain only (optional) | Explain trade-off (optional) |
| ROI | Cao nếu nhiều PT | Cao nếu nhiều FT, template phức tạp |

💡 Tại sao là Tier 2, không phải Tier 1?

Tier 1: 1 input → 1 output (parse text), LLM làm chính, 1 API call. Tier 2: N input × M constraint → matrix output, cần historical data, Optimizer làm chính / LLM phụ, multi-step pipeline. Quan trọng: cả hai feature Tier 2 đã có backend core — effort chính bây giờ là frontend và coverage config UI.

# 5. Tier 3 — Nâng cao, chiến lược

Các feature này mang tính dài hạn, phụ thuộc Tier 1–2 đã ổn định.

## 5.1 Absenteeism Forecast

Dự báo ngày/giờ thiếu người từ lịch sử nghỉ + mùa (Tết, cuối tháng). Giúp HR chủ động tìm người thay thế trước khi thiếu hụt xảy ra.

## 5.2 Real Shift Intelligence

Khi build UI RealShift (model DB đã có, UI hiện redirect stub): so sánh planned vs actual, AI giải thích mismatch.

"Check-out sớm 45 phút — có đơn về sớm đã duyệt."

## 5.3 Payroll Attendance Explainer

Tóm tắt ngôn ngữ tự nhiên cho HR/employee về công tháng:

"Tháng 6: 22 ngày công, 2 ngày nghỉ phép, 3 lần đi muộn tổng 45 phút."

Hook sẵn: payroll.service.ts attendance aggregates.

# 6. Kiến trúc kỹ thuật đề xuất

## 6.1 Cấu trúc thư mục

Frontend:

- components/features/attendance/ai/ — chat panel, suggestion UI

- hooks/attendance/use-attendance-ai.ts — React Query

Backend:

- services/ai/ — ai-provider.interface.ts, openai/gemini provider

- services/attendance-ai/ — leave-parser, anomaly, shift-suggestion

- routes/attendance-ai.route.ts

- configs/ai/prompts.config.ts — mọi prompt/magic string ở 1 chỗ

## 6.2 Nguyên tắc bắt buộc

| Nguyên tắc | Lý do |
| --- | --- |
| AI đề xuất, không auto-execute | Duyệt đơn, gán ca vẫn cần human |
| Rule engine trước, LLM sau | Rẻ, deterministic, dễ audit |
| Structured output (Zod) | Parse JSON an toàn tại boundary |
| Log mọi prompt/response | Compliance HR, debug, tune |
| Feature flag AI_ATTENDANCE_ENABLED | Rollout từng phần, tắt nhanh nếu lỗi |

## 6.3 Stack đề xuất

- Runtime: Bun + Express (giữ nguyên)

- LLM provider: OpenAI / Gemini — abstraction qua interface

- Optimizer: Pure TypeScript greedy (MVP) → OR-Tools nếu scale

- Validation: Zod structured output

- Frontend: React Query + drawer/panel hiện có

# 7. Roadmap triển khai

| Phase | Feature | Effort | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leave chat + Approval summary | 1–2 sprint | Cao — dùng hàng ngày |
| 2 | Anomaly flags dashboard | 1 sprint | Trung bình — giảm gian lận |
| 3 | PT Shift Suggester | 2 sprint | Rất cao — tiết kiệm admin |
| 4 | Schedule Copilot + Forecast | 2 sprint | Chiến lược |

Thứ tự phụ thuộc:

Phase 1 → Phase 2 → Phase 3 → Phase 4

Phase 1–2 dùng LLM nhiều. Phase 3–4 dùng Optimizer làm lõi, LLM chỉ explain. Insights dashboard (Schedule Copilot chế độ A) có thể ship song song Phase 1 — zero LLM cost.

# 8. Khuyến nghị bắt đầu

## Nếu chỉ chọn 1 feature đầu tiên

Option A — Combo Phase 1 (khuyến nghị demo nhanh):

- Leave Assistant — visible cho mọi employee, dễ demo

- Approval Summary — visible cho HR, giảm cognitive load

Option B — Nếu pain point lớn nhất là admin gán ca PT:

- Bắt đầu PT Shift Suggester (Phase 3)

- Effort cao hơn nhưng ROI trực tiếp vào workflow đang mở

Option C — Nếu muốn value ngay, zero LLM cost:

- Ship Insights dashboard (Schedule Copilot chế độ A)

- Data đó feed vào optimizer sau

## Kế hoạch chi tiết nếu chọn PT Shift Suggester

| Tuần | Công việc |
| --- | --- |
| 1–2 | Scoring service từ attendance history |
| 2–3 | Greedy optimizer + API |
| 3–4 | UI matrix + tích hợp drawer hiện có |
| 4+ | LLM explainer (nice-to-have) |

💡 Bước tiếp theo

Chọn 1 hướng → viết plan chi tiết (API contract, UI wireframe, prompt template) → prototype. Có thể đánh giá chi phí LLM (token/request) cho từng feature trước khi commit.

Tài liệu nội bộ · Integrated HR & Product System · Module Attendance AI Proposal

Nội dung dựa trên phân tích codebase thực tế (services, routes, Prisma schema, frontend utils).